Roadmap IAAC adaptado ao projeto

Deteção de conexões de rede maliciosas (classificação binária)

Estado a 21/09/2026 · Aulas 18/09 e 21/09 (Sprint 1)

# 1. O projeto em resumo

O projeto prevê se uma conexão de rede é maliciosa a partir de registos de tráfego, para apoiar a equipa de segurança (SOC). O estado abaixo baseia-se nos três ficheiros disponíveis: o roadmap, o Machine Learning Canvas preenchido e o dataset. O que possa existir fora destes ficheiros (backlog, branches, notebooks) não está contabilizado.

| Elemento | Descrição |
| --- | --- |
| Dataset | cybersecurity_network_logs.csv, 25.000 registos × 6 colunas |
| Alvo | Is_Malicious (0 = benigno, 1 = malicioso): 1.247 positivos (4,99%) |
| Variáveis | Protocol (TCP/UDP/ICMP), Packet_Size_Bytes, Connection_Duration_ms, Failed_Logins, Geo_Distance_km |
| Qualidade | Sem valores nulos e sem linhas duplicadas |
| Beneficiário | Equipa de segurança (SOC), com integração em SIEM/firewall e dashboard de alertas |

# 2. Verificação do canvas face aos dados

Os números do canvas (25.000 registos, 1.247 maliciosos, ~5%) coincidem com o dataset. Há três pontos que não são coerentes e devem ser corrigidos:

- Agregações temporais. O canvas propõe "tentativas de login falhadas por minuto", mas o dataset não tem timestamp, IP nem sessão. Não é possível calcular com estes dados; remover ou registar como trabalho futuro com dados reais.

- Momento da predição. O canvas fala em milissegundos e por pacote, mas Connection_Duration_ms, Packet_Size_Bytes e Failed_Logins só estão completos no fim da conexão. É preciso decidir: prever por fluxo (compatível com NetFlow) ou usar apenas informação disponível no início.

- Bloqueio automático. Se o modelo bloqueia, altera o desfecho e nunca se vê o que teria acontecido sem bloqueio. Prever um modo sombra (só alerta) ou uma pequena amostra sem bloqueio.

# 3. Roadmap adaptado e estado

| Aula | Item do roadmap | Aplicação ao projeto | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 18/09 | ML Canvas | Canvas do detetor de tráfego malicioso (10 caixas preenchidas), com as lacunas da secção 2 | Feito |
| 18/09 | CRISP-ML(Q): Business & Data Understanding | Objetivos, critérios de sucesso (negócio, ML, económico), viabilidade e qualidade dos dados | Parcial |
| 18/09 | EDA: uni, bi e multivariada | Análise das 5 variáveis e do alvo, também por classe | Por fazer |
| 18/09 | Visualização de dados | Histogramas, boxplots e violin por classe; contagem de Protocol | Por fazer |
| 18/09 | Correlação (Pearson e Spearman) | Correlação de cada variável com Is_Malicious | Por fazer |
| 18/09 | EDA avançada | Outliers, subgrupos da classe maliciosa, casos difíceis, zeros | Por fazer |
| 18/09 | Base: probabilidade e estatística (opcional) | Bayes e prevalência de 5%; assimetria e curtose das variáveis numéricas | Consulta |
| 21/09 | Continuar Business & Data Understanding | Fechar as lacunas do canvas | Em curso |
| 21/09 | Começar Data Preparation | Split, codificação, transformações, desbalanceamento, pipeline | Por fazer |
| 21/09 | User stories, product backlog e sprint backlog | Backlog do projeto distribuído pelos elementos do grupo | Sem evidência |
| 21/09 | Trabalho em paralelo em branches | Uma branch por elemento | Sem evidência |
| 21/09 | Templates Scrum: Daily, Review, Retrospective | Sprint 1 = aulas 18 e 21/09 | Sem evidência |

# 4. Como elaborar o que falta

## 4.1 Fechar o canvas e o Business Understanding

- Valor em euros. Estimar o custo de um falso negativo (incidente) e de um falso positivo (tempo de análise). Custo esperado = FN × C_incidente + FP × C_investigação. Registar os valores como pressupostos e justificá-los.

- Quem atua. Nomear o papel (analista SOC nível 1) e a sua capacidade. Alertas por dia = volume × (0,05 × recall + 0,95 × taxa de falsos positivos). Se exceder a capacidade, o limiar tem de subir.

- Critérios de sucesso. Definir nos três níveis. Proposta inicial: recall ≥ 90% com taxa de falsos positivos ≤ 1%, a discutir e ajustar.

- Momento da predição e janela de espera. Escolher "no fim da conexão", reescrever as caixas Prediction Task e Making Predictions e definir quanto tempo o SOC demora a confirmar um rótulo.

- Holdout. Começar em modo alerta, sem bloqueio automático, ou manter uma pequena amostra sem bloqueio.

- Eventos no teste. Com 20% de teste ficam cerca de 249 positivos, acima do mínimo de 30. Este ponto está seguro.

## 4.2 EDA (notebook em cinco secções)

- Univariada: histogramas e boxplots das 4 numéricas e contagem de Protocol. Assimetria ≈ 4,1 em Packet_Size_Bytes, ≈ 4,0 em Geo_Distance_km e ≈ 2,0 em Connection_Duration_ms.

- Bivariada: violin ou boxplot por classe e taxa de maliciosos por valor de Failed_Logins.

- Multivariada: pairplot e heatmaps de Pearson e Spearman.

- Avançada: outliers pelo IQR, subgrupos dentro da classe maliciosa e valores a zero.

- Conclusões: hipóteses para a modelação.

Resultados de uma passagem rápida pelos dados (a confirmar no notebook):

| Variável | Pearson com Is_Malicious | Spearman com Is_Malicious |
| --- | --- | --- |
| Failed_Logins | 0,68 | 0,41 |
| Packet_Size_Bytes | 0,66 | 0,23 |
| Geo_Distance_km | 0,64 | 0,21 |
| Connection_Duration_ms | ≈ 0,01 | ≈ 0,01 |
| Protocol (one-hot) | ≈ 0 | ≈ 0 |

- Failed_Logins ≥ 3 corresponde a 93–100% de conexões maliciosas. Packet_Size_Bytes e Geo_Distance_km são muito mais altos nas maliciosas (mediana de pacote ≈ 4.500 contra ≈ 340).

- A diferença entre Pearson e Spearman indica que a relação é bimodal, não monótona. Vale a pena explicá-lo no relatório.

- Os outliers são sobretudo as próprias conexões maliciosas, por isso não devem ser removidos.

- A classe maliciosa tem dois perfis: 768 com pacotes grandes (> 2.000 B) e 479 com pacotes pequenos.

- Casos difíceis: cerca de 198 maliciosas parecem benignas (≤ 2 logins falhados e pacote pequeno) e há 428 benignas com pacotes grandes, que serão a fonte de falsos positivos.

- Existem 26 pacotes a 0, 120 durações a 0 e 19 distâncias a 0.

- Um baseline rápido (Random Forest) deu recall ≈ 0,91 e precisão ≈ 0,99. O sinal é forte e o dataset parece sintético e muito limpo; usar apenas como verificação, sem tirar conclusões de desempenho.

## 4.3 Data Preparation

- Split estratificado (por exemplo 70/15/15) com semente fixa, feito antes de qualquer transformação.

- One-hot em Protocol (manter mesmo com pouco sinal e justificar a decisão).

- log1p em Packet_Size_Bytes e Geo_Distance_km; escalonamento apenas para modelos sensíveis à escala, ajustado só no treino.

- Tratar os zeros e testar variáveis derivadas, como Failed_Logins ≥ 3 ou pacote/duração (atenção às 120 durações a 0).

- Desbalanceamento: class_weight ou reamostragem só no treino, e ajuste de limiar. Avaliar com PR-AUC e recall a taxa de falsos positivos fixa, não com accuracy.

- Tudo num Pipeline / ColumnTransformer para evitar fugas de informação.

## 4.4 Product backlog (proposta de user stories)

Distribuir pelos elementos do grupo, uma branch por pessoa. A coluna Responsável fica para preencher.

| # | User story | Sprint | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Como SOC, quero critérios de sucesso e custos definidos, para fixar o limiar de decisão. | 1 |  |
| 2 | Como equipa, quero o canvas corrigido (momento da predição, holdout, sem agregações temporais). | 1 |  |
| 3 | Como analista de dados, quero a EDA univariada e as visualizações. | 1 |  |
| 4 | Como analista de dados, quero a análise bivariada e as correlações de Pearson e Spearman. | 1 |  |
| 5 | Como analista de dados, quero a EDA avançada (outliers, subgrupos, casos difíceis). | 1 |  |
| 6 | Como engenheiro de ML, quero o split estratificado e o pipeline de preparação. | 2 |  |
| 7 | Como engenheiro de ML, quero o tratamento do desbalanceamento. | 2 |  |
| 8 | Como SOC, quero um baseline avaliado com recall e taxa de falsos positivos. | 2 |  |
| 9 | Como equipa, quero a documentação do Data Understanding. | 2 |  |

## 4.5 Templates Scrum

- Daily Scrum: três linhas por pessoa (o que fiz, o que faço, bloqueios).

- Sprint Review: mostrar o que ficou pronto (canvas corrigido, EDA). A cada duas aulas.

- Sprint Retrospective: três colunas (o que correu bem, o que melhorar, ações). A cada duas aulas.

O Sprint 1 fecha nas aulas 18 e 21/09, pelo que a Review e a Retrospective ficam para o fim de hoje ou para a próxima aula, conforme o docente.

# 5. Recursos do roadmap original

- Machine Learning Canvas

- CRISP-ML(Q): Business and Data Understanding

- EDA em Python: introdução

- Univariada, bivariada e multivariada

- Visualização de dados

- Análise de correlação

- EDA avançada

- Correlação de Pearson

- Correlação de Spearman

- Teorema de Bayes

- Assimetria e curtose em Python